# Neko Idle Quest – Timeline và Kế Hoạch Phát Triển Chi Tiết

Dự án: Neko Idle Quest: Hành Trình Tri Thức
Tên nhóm: Neko Studio
Hình thức: Solo
Công nghệ: Python + Pygame
Thể loại: 2D Idle RPG / Auto Battle

# Các Mốc Cuộc Thi

30/05/2026 – Hạn đăng ký

08/06/2026 – Gặp giảng viên hướng dẫn

22/06/2026 – Vòng sơ loại

17/07/2026 – Vòng chung kết

# Giai Đoạn 1: Chuẩn Bị & Đăng Ký (15/05 – 30/05/2026)

Hoàn thiện ý tưởng game.

Chốt tên game và tên nhóm.

Cài đặt toàn bộ công cụ.

Tạo repository Git/GitHub.

Tạo 5 chat chuyên môn.

Điền và gửi form đăng ký.

Lập backlog tính năng.

# Giai Đoạn 2: MVP Chơi Được (31/05 – 07/06/2026)

Tạo game loop và menu chính.

Thêm nhân vật Neko và 1 quái vật.

Xây dựng auto battle.

HP, EXP, Gold.

Nâng cấp Attack.

Save/Load bằng JSON.

# Giai Đoạn 3: Nội Dung & Asset (08/06 – 14/06/2026)

Thiết kế pixel art.

Thêm boss đầu tiên.

Background và icon.

Âm thanh.

Logo game.

# Giai Đoạn 4: Hoàn Thiện Sơ Loại (15/06 – 21/06/2026)

Cân bằng chỉ số.

Sửa lỗi.

Build file .exe.

Làm slide giới thiệu.

Luyện demo.

# Giai Đoạn 5: Nâng Cấp Sau Sơ Loại (23/06 – 10/07/2026)

Thêm kỹ năng.

Thêm nhiều boss và khu vực.

Hoàn thiện UI.

Tối ưu hiệu năng.

# Giai Đoạn 6: Chuẩn Bị Chung Kết (11/07 – 16/07/2026)

Hoàn thiện slide.

Viết script thuyết trình.

Chuẩn bị Q&A.

Build bản cuối.

Backup dự án.

# Checklist Công Cụ

Python

VS Code

Pygame

PyInstaller

LibreSprite

Canva

Git/GitHub

# Mục Tiêu Theo Mốc

30/05: Đăng ký hoàn tất.

07/06: MVP chơi được.

14/06: Có asset và boss.

21/06: Bản ổn định cho sơ loại.

10/07: Bản nâng cấp gần hoàn chỉnh.

17/07: Sẵn sàng chung kết.